Об итогах Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях

Стартовавший в прошедшем году приоритетный проект по формированию комфортной городской среды также позволил повысить комфорт граждан в повседневной жизни и продемонстрировал свою эффективность и высокую заинтересованность в нем граждан. В прошлом году плановые показатели проекта были выполнены на 100 %, в ходе реализации которого в 10 городах Республики выполнено благоустройство 112 дворов, 23 территорий общего пользования и 2 парка в гор. Дербенте.

Принципиальным условием проекта стало вовлечение людей – и мы последовательно совершенствуем инструменты участия людей в принятии решений о том, как должны выглядеть наши города и села.

В 2017 году, впервые в практике, в 3-х городах республики (гор. Дербент, Кизляр и Кизилюрт) было проведено рейтинговое голосование по проектам благоустройства, в котором приняло участие более 85,0 тыс. чел., что составило 68,76 % от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. И что примечательно такое голосование, как и в других субъектах России, в Республике Дагестан прошли 18 марта 2018 года в день выборов Президента РФ.

С учетом результатов активности населения в решении вопросов благоустройства территорий муниципалитетов, решением главы нашего государства проект по формированию комфортной городской среды продлен, причем финансирование проекта существенно увеличено. Так по Республике Дагестан, если в 2017 году было предусмотрено более 703,0 млн руб., то на 2018 год общие расходы на мероприятия по проекту определены в пределах 728,0 млн руб., что на 25,0 млн. руб. больше, чем в 2017 году.

В республике принята государственная программа «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы, мероприятиями которой определены 33 муниципальных образования – получателя субсидии на 2018 год (10 городских округов и 25 населенных пунктов в 23 муниципальных районах: районные центры и поселки городского типа).

Предусматривается благоустройство 88 дворовых и 59 общественных территорий и 1 парка в гор. Хасавюрте.

Отдельным инструментом повышения качества в 2017 году стал реестр 100 лучших реализованных в России практик по благоустройству дворовых и общественных территорий, в число которых вошли также 3 проекта по Республике Дагестан (гор. Махачкала: ул. Буйнакского, по номинации «Улица как общественное пространство», дворовые территории по ул. М. Гаджиева, 192, 194, 194а, 196 в гор. Махачкала, а также  по пр. Агасиева 17, 17а, 19 в гор. Дербенте по номинации «Игровые, спортивные и иные тематические площадки»).

В этом году проект будет еще масштабнее и захватит малые города и исторические поселения, которые будут финансироваться по отдельным правилам по итогам конкурсного отбора.

Согласно перечню поручений Президента России Владимира Путина, ежегодно с 2018 по 2021 год из федерального бюджета будут выделяться дополнительные ассигнования, не менее 5 млрд рублей, на поддержку победителей лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях страны. Средства будут распределены на конкурсной основе между 60 малыми городами, с численностью до 100 тысяч человек, и 20 историческими поселениями.

Также будут выработаны дополнительные меры по стимулированию развития экономического, культурного и туристического потенциала исторических поселений и малых городов. Такие меры должны помочь изменить жизни людей в этих муниципалитетах, сделать ее ярче и интереснее.

Согласно правилам конкурса в 2018 году о своем желании участвовать в конкурсе заявило порядка 500 муниципалитетов по всей России, из которых в число финалистов вошло 198 заявок от представителей 82 регионов Российской Федерации, из них 46 – в категории «исторических поселений», 38 – «малые города с населением от 50 до 100 тыс. человек», 49 – в категории «малые города с населением от 20 до 50 тыс. человек», 34 – «малые города с населением от      10 до 30 тысяч» и 31 муниципалитет - «малые города с населением менее           10 тысяч человек». Победители конкурса получат субсидии в от 30 до 100 млн рублей.

Финал этого конкурса проводился в гор. Красногорске Московской области и победители названы 29 мая 2018 года.

Должен отметить, что для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды из Республики Дагестан  приняли участие все 6 малых городов (Южно-Сухокумск, Кизляр, Кизилюрт, Буйнакск, Избербаш, Дагестанские Огни) и  г. Дербент, как историческое поселение, включенный в перечень исторических поселений федерального значения. Были определены общественные территории, на которых будет реализовываться проект:

г. Буйнакск: городской сад и парк Победы по ул. Ленина в комплексе с историческим музеем;

г. Кизилюрт: городской парк Культуры и отдыха по ул. Аскерханова, 27б и городской парк им. братьев Акашевых по ул. Алиева;

г. Кизляр: мемориал «Память» на территории парка им. Петра – 1;

г. Избербаш: центральный городской пляж с целебным источником «Горячка»;

г. Дагестанские Огни: ул. Ленина: пешеходная улица от Стеклозавода до ул. Некрасова;

г. Южно-Сухокумск: спортивно-оздоровительный парк с водоемом;

г. Дербент: историческая часть города – Магалы 1 – 9 (расположены на склоне горы от цитадели «Нарын-Кала» до крепостных ворот «Кырхляр-Капы»).

Первые 2 этапа конкурса прошли все указанные города. Но требования экспертных комиссий были высоки и на 3 заключительный этап пробился только гор. Дербент и стал победителем среди 20 отобранных по результатам конкурса исторических городов России.

При этом немаловажную роль в формировании итоговой оценки сыграли показатели эффективности реализации запланированных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, вовлечение граждан и организаций в выполнение указанных мероприятий, проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий.

Теперь перед гор. Дербент и его руководством стоит задача оправдать свое участие и победу в конкурсе и достойно реализовать проект, получивший высокую оценку экспертов  Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Добрые пожелания и успеха им в этом деле!