О результатах работы строительной отрасли в 2022 году

Строительная отрасль Республики Дагестан, как и всей страны в целом, в последние годы столкнулась с серьезными вызовами, это и санкционные меры в отношении Российской Федерации, существенное удорожание стоимости строительных материалов, изменения законодательства, связанные с антикризисными мерами, свою роль сыграли и организационно-штатные мероприятия, связанные с ликвидацией Комитета по архитектуре и градостроительству и Управления Правительства РД по капитальному строительству и передаче полномочий Минстрою РД.

Но, несмотря на возникшие препятствия, принятые государством своевременные, системные меры государственной поддержки, позволили не только не допустить простоя, но и добиться в некоторых направлениях роста по ряду показателей и в целом, с поставленными на 2022 год задачами министерство справилось.

Показатели развития строительного комплекса в 2022 году

Коротко озвучу основные показатели, характеризующие развитие отрасли в 2022 году.

Минстрой Республики Дагестан участвует в реализации 3-х Национальных проектов и 9-ти государственных программ, по которым большая часть целевых показателей достигнуты в полном объеме, тут важно, отметить, что большинство из них входит в перечень показателей, по которым оценивается рейтинг главы региона. Так, достигнут один из ключевых показателей регионального проекта «Жилье» и оценки эффективности деятельности высшего должностного лица субъекта РФ – «Объем жилищного строительства» - 1 010 тыс. кв. м. жилья.

Программы улучшения жилищных условий

Достигнут и перевыполнен один из показателей оценки деятельности Главы субъекта «Количество семей, улучшивших жилищные условия», при плановом значении – 18тыс. семей, фактически по состоянию на 1 ноября 2022 года количество семей, получивших помощь составило 52 596 семей (292%).

Республика Дагестан является единственным субъектом Российской Федерации, оказывающим поддержку в виде предоставления субсидии на приобретение жилья инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, в собственность.

В 2022 году помощь была оказана 114 семьям на общую сумму 300 млн рублей. При этом численность граждан, состоящих в очереди на получение жилья на 1 января 2022 года составляет 22 323 человек, из них «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» - 16 789 человек. Для удовлетворения имеющейся потребности потребуется более 5 млрд рублей дополнительного финансирования.

В 2021 году Республика Дагестан вошла в число 7-ми субъектов Российской Федерации, завершивших программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с опережением установленных сроков.

Для того, чтобы процесс предоставления услуг по улучшению жилищных условий граждан стал более прозрачным и максимально оперативным Минстроем проработан вопрос включения республики Дагестан в пилотный проект Минстроя России по формированию единого реестра граждан, состоящих на учете по категориям: ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, молодые семьи, дети-сироты и т.д.

Комплексное развитие территорий

Одним из эффективных способов решения вопросов переселения граждан из аварийного жилья был выбран новый механизм привлечения застройщиков в проекты комплексного развития территорий (КРТ), в том числе за счет средств Фонда развития территорий. Преимущества данного механизма заключаются в том, что федеральное софинансирование стоимости квадратного метра жилья выше (53 807 рублей за 1 кв. м. (100%)), чем при выкупе, или приобретении у лиц, не являющимися застройщиками ( ¾ от стоимости 1  кв. метра, что составляет 40 355 рублей при реальной стоимости нового жилья более 80 000 рублей за 1 кв. метр).

Основной вызов 2023 года в сфере жилищного строительства – это переход на комплексное развитие территорий. Этот механизм позволяет привлекать максимальный объем федеральных средств на расселение из ветхого и аварийного жилья, а также привлекать средства на инфраструктуру, в рамках инфраструктурного меню.

Функции регионального оператора по КРТ будет осуществлять создаваемое ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного строительства Республики Дагестан».

Модернизация системы ЖКХ

Продолжать наращивать градостроительный потенциал территорий, используя механизмы КРТ, Минстрой РД намерен, за счет синхронизации планов жилищного строительства с планами по развитию инфраструктуры.

На постоянной основе нами проводится работа по выявлению дополнительных возможностей участия в новых федеральных программах и проектных инициативах.

Так, в рамках механизма «инфраструктурное меню» на период 2022-2025 годов для Республики Дагестан определен инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) в размере - 14 124,531 млн рублей, в том числе:

- 10,5 млрд рублей на проектирование и строительство магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск».

- 3.6 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного развития Карабудахкентского района.

Средства федерального бюджета в размере 3,3 млрд рублей, выделенные на первый этап строительства водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск» освоены в полном объеме. Дагестан вошел в число 18-ти регионов со 100% кассовым освоением ИБК.

Еще одна новая программа по модернизации объектов ЖКХ, в которой республика Дагестан участвует впервые – это Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В рамках определенного для Республики Дагестан лимита в размере 2 964, 926 млн рублей одобрены заявки по 2-м проектам: «Реконструкция системы теплоснабжения г. Дагестанские Огни Республики Дагестан» и «Строительство блочно-модульных котельных и тепловых сетей МКР №0, №1 и №2 в г. Кизилюрт» с общим объемом заемных средств – 701,672 млн руб. Полное освоение планируется в 2023 году.

Благодаря данному финансированию город Дагестанские Огни сможет решить многолетнюю проблему с теплоснабжением и получить паспорт готовности к ОЗП.

В целях эффективного использования оставшихся средств лимита в размере 2 263,254 млн рублей, в настоящее время с привлечением ФАУ «РосКапСтрой», проводится анализ коммунальной инфраструктуры г. Махачкалы, для формирования перечня объектов и подготовка соответствующей заявки.

Минстроем России реализуется новая программа по модернизации коммунальной инфраструктуры на период 2023-2027 годов, в рамках которой на 2023-2024 годы для РД уже предусмотрено финансирование в размере 2 976, 79 млн рублей: из них 2 289, 84 млн рублей федеральные средства (80 %) и 686, 95 млн рублей республиканских средств (20 %) на проектирование и строительство 6-ти объектов.

Также нами проведена работа по формированию перечня объектов для участия в этой программе, в нее вошли 197 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на сумму более 50 млрд рублей на ближайшие годы.

Федеральная программа «Чистая вода»

По программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году велось строительство 8-ми объектов водоснабжения с объемом финансирования 1 503, 83 млн рублей. Отмечу, что по объему привлеченного финансирования программы «Чистая вода» Республика Дагестан входит в 3-ку по регионам РФ.

На сегодняшний день введен в эксплуатацию 1 объект «Реконструкция систем водоснабжения Кизляр».

По 3-м объектам: техническая готовность составляет более 100 %. («Реконструкция межпоселкового водовода В. Казанище-Бетаул-Кырлар, Буйнакский район», «Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах, Хунзахского района Республики Дагестан», «Водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района РД»).

4 объекта переходящие на 2023 год: «Строительство водовода Чиркей-Буйнакск», «Водоснабжение городского округа «город «Южно-Сухокумск» и «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан», «Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт РД»).

Всего до 2027 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» планируется построить 18 объектов водоснабжения в городах: Махачкала, Каспийск, Избербаш, Хасавюрт и Кизилюрт. Общий объем федеральных средств составит порядка 6,5 млрд рублей.

Государственная программа РФ «Развитие СКФО»

Работа по развитию коммунальной инфраструктуры продолжается и в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо - Кавказского федерального округа».

В 2022 году в рамках данной программы реализовывались 6 проектов коммунальной инфраструктуры (3 СМР и 3 ПСД) с общим объемом финансирования из федерального бюджета 942,211 млн рублей (кассовое освоение - 843,055 млн рублей или 89%. В том числе очистные сооружения канализации в г. Дербент, которые позволят уменьшить степень загрязнения Каспия сточными водами, улучшить качество жизни для горожан и растущего потока туристов.

В 2021 году бюджет программы составлял 292,2 млн. руб.

Республиканская инвестиционная программа

В рамках республиканской инвестиционной программы (РИП), где заказчиками объекта являются муниципальные образования, в 2022 году реализовывалось 14 проектов водоснабжения (11-СМР, 3-ПСД).

Общий объем финансирования из республиканского бюджета составляет 643,364 млн. рублей.

В рамках республиканской инвестиционной программы (РИП), где заказчикам объекта является ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», в 2022 году реализовывалось 37 проектов водоснабжения (31-СМР, 6-ПСД).

Общий объем финансирования из республиканского бюджета составляет 1 396, 467 млн. рублей.

Новые инвестиционные проекты Республики Дагестан в 2022 году

Впервые в 2022 году Минэкономразвития России в сводный перечень, включены 7 новых инвестиционных проектов от Дагестана, за счет привлекаемых средств федерального бюджета, а это более чем 2.5 млрд рублей, что позволит создать новую инженерную инфраструктуру для инвестпроектов в разных отраслях экономики.

Благодаря участию Республики Дагестан в пилотном проекте по модернизации системы ЖКХ Минстроя РФ создан Единый оператор в водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Ведется работа по объединению активов предприятий в одну ресурсоснабжающую организацию. Уже принято муниципальное имущество и осуществляется операционная деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения в г. Каспийск (с 3 августа) и в сфере теплоснабжения в г. Избербаш (с 1 ноября). С 1 декабря Единый оператор также приступил к эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения города Избербаш.

Установлены экономически обоснованные и льготные тарифы, часть затрат которых берет на себя Единый оператор по программе субсидирования за счет федеральных средств.

Наряду с Единым оператором в сфере водоснабжения и водоотведения создан также Единый информационно-расчетный центр Республики Дагестан, дальнейшее функционирование которого будет осуществляться в рамках Программы по обеспечению устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Динамика ввода объектов и привлеченных средств жилищно-строительного комплекса.

Суммарно на реформирование системы ЖКХ Минстроем РД в 2022 году привлечено более 20 млрд рублей.

В части вопросов обеспечения населения коммунальной инфраструктурой на территории Республики Дагестан хотел бы привести сравнительный анализ:

в 2020 году построен 1 объект водоснабжения на общую сумму                       10, 8 млн рублей и 1 объект водоотведения на 180, 9 млн рублей;

в 2021 году – 105 объектов водоснабжения (2,745 млрд рублей) и 15 объектов водоотведения (308, 381 млн рублей);

в 2022 году – 59 объектов водоснабжения (3, 475 млрд рублей) и 7 объектов водоотведения (99, 807 млн. рублей);

в 2023 году – планируем не снижать темпов и построить 59 объектов водоснабжения (4, 2 млрд рублей) и 13 объектов водоотведения (1, 101 млрд рублей);

В 2023 году впервые за долгое время будут построены 2 объекта теплоснабжения на общую сумму финансирования 877, 090 млн рублей.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2022 году федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» позволил благоустроить 179 территорий общей площадью 579,122 кв. м. (62 дворовых и 117 общественных) в 47-ми муниципальных образованиях.

Созданы комфортные условия для отдыха около 2,0 млн граждан.

Общий объем выделенных средств составил 906,648 млн рублей, (кассовое исполнение 100 %).

Дополнительно привлечены денежные средства из федерального бюджета в размере 110,634 млн рублей на благоустройство общественной территории – Городской сад города Буйнакска в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «малые города».

Благодаря совместной инициативе Республики Дагестан и других регионов РФ о возможности участия в конкурсе городов с численностью населения до 200 тыс. человек», города Каспийск и Хасавюрт теперь также смогут участвовать в конкурсе в номинации «Малые города».

Участие дагестанцев в рейтинговом онлайн голосовании позволило включить в адресный перечень государственной программы Республики Дагестан к благоустройству в 2023 году 37 общественных территорий.

Более 110 тыс. дагестанцев проголосовали на федеральной платформе АНО «Диалог региона», что составило 115,3 % от KPI, доведенного до республики.

Добавлю, что по объему финансирования, привлеченного для реализации программы ФКГС Республика Дагестан входит в число лидеров среди регионов Российской Федерации и занимает 12 место.

Цифровизация строительной отрасли

В связи с ежегодным ростом количества строящихся объектов в республике возникла необходимость оперативного мониторинга и контроля текущей ситуации строительства и капремонта объектов в рамках мероприятий Нацпроектов и Госпрограмм в режиме реального времени.

В 2021 году для этих целей министерством создано Информационно-аналитическое управление, которое проводит работу по цифровизации строительной отрасли:

-создан ведомственный портал «Мониторинг строительства объектов РД», который позволит прослеживать строительство объектов на всех его этапах: от подготовки исходно-разрешительной документации до установки камер наблюдения;

- реализуется новое направление в строительной отрасли – ТИМ – моделирование, которое уже применяется в работе ГУП РД «Дагестангражданкоммунпроект».

- Республика Дагестан включена в перечень 16 пилотных субъектов РФ, в которых были запланированы и успешно завершены раннее намеченного срока мероприятия по интеграции региональной и федеральной ГИСОГД. На 2023 год планируется модернизация действующей системы, путем добавления функциональных модулей, прохождение обучения сотрудников муниципальных образований и наполнение информационной системы данными.

Одновременно с развитием ГИСОГД РД министерство реализует пилотный проект по созданию цифровой вертикали строительной отрасли путем внедрения информационной системы управления проектами объектов капитального строительства (ИСУП ОКС).

Говоря о прозрачности процессов, мы подразумеваем повышение качества и оперативность предоставления услуг.

По итогам опроса респондентов в рамках ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ) сроки предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство составляют более 80 дней, это не самая высокая позиция в рейтинге. Проводимая работа по цифровизации существенно сократит сроки предоставления услуг в строительной сфере, повысит  их качество  и сведет к минимуму количество правонарушений, а их по итогам года  Управлением госстройнадзора выявлено 99.

По результатам работы Правительственной комиссии за 2021 г., в связи с принятием исчерпывающих мер по введению в гражданский оборот, из общего списка 457 незаконно возведенных МКД исключены 165 многоквартирных дома, на которые в судебном порядке получены решения о признании права собственности.

Национальные проекты «Образование» и «Демография»

Дагестан в этом году стал лидером по количеству строящихся объектов образования среди всех субъектов РФ.

В 2022 году в рамках Республиканской инвестиционной программы, в том числе по национальным проектам «Демография» и «Образование» велось проектирование и строительство беспрецедентного для региона количества школ и детских садов – это 158 объектов образования, из которых 103 школы на 40 093 уч. места и 55 детских садов на 7 888 мест.

Региональным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография» с 2019 года предусмотрено проектирование и строительство 58-ми дошкольных образовательных организаций (на 9 160 мест).

Общий объем финансирования проекта в 2022 году составил 1 998,81 млн рублей.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году было предусмотрено проектирование и строительство 50-ти общеобразовательных организаций на 23 518 ученических места.

Общий объем финансирования составляет 11 533,28 млн рублей.

Из общего числа объектов:

- по 5-ти школам на 1 906 уч. мест уже получены лицензии на осуществление образовательной деятельности, обеспечена фактическая эксплуатация.

- 3 объекта на 1 846 уч. места введены в эксплуатацию -  2022 год.

- по 42-м объектам на 19 770 уч. места планируется ввод в эксплуатацию в 2023-2024 годах, из которых:

- по 20-ти объектам на 7888 уч.мест в этом году начаты работы по разработке проектно-сменой документации и прохождению государственной экспертизы;

-по  22-м объектам на 11 882 уч. мест ведутся строительно-монтажные работы.

Одной из причин несвоевременного ввода в эксплуатацию объектов послужило существенное удорожание стоимости строительных материалов, что не дало возможности уложиться в сметные расценки стоимости материалов и оборудования.  Минстроем РД направлена заявка на выделение дополнительных средств в объеме – 1 493,1 млн рублей, которая поддержана Минстроем РФ.

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт-норма жизни» осуществляется строительство двух спортивных объектов (Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г. Дербент  Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в с. Эндирей Хасавюртовского района).

Многократное увеличение объема финансирования из федерального бюджета и принятые Республикой Дагестан обязательства по вводу большого количества объектов в эксплуатацию, стали причиной переноса или срыва сроков реализации запланированных мероприятий.

Но одной из самых важных, тормозящих ход строительства причин является некачественная подготовка исходной-разрешительной документации при проектировании.

Для своевременного выявления и устранения этих проблем, в структуре Минстроя в июне этого года создан отдел предпроектной и проектной деятельности.

За это время его работы рассмотрено 81 Задание на проектирование, из которых 40 заданий получили положительную оценку, 41 задание возвращено на доработку, а 15 находятся на стадии рассмотрения.

Наиболее частными причинами возврата заданий является:

1. Земельные участки не соответствуют проектной мощности, планируемым для размещения объектов, республиканским нормативам градостроительного проектирования (постановление Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2021 года № 372).

2. Несоответствие заполнения формы Заданий на проектирование;

3. Неукомплектованность представляемого пакета документов;

4. Несоответствие формы градостроительного плана земельного участка  порядку ее заполнения (приказ) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 741/п.

5. Несоответствие порядка присвоения номеров градостроительным планам земельных участков и о внесении изменений в форму ГПЗУ и порядка ее заполнения (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года                     № 741/пр).

6. Некорректные сведения о местоположении планируемого для размещения объекта.

Строительство объектов образования на территории Республики Дагестан с 2020 по 2023 годы

Несмотря на имеющуюся нагрузку на строительную отрасль, Минстрой РД обеспечивает динамичный ввод объектов образования.

Так, в 2020 году введено в эксплуатацию 3 объекта образования с общим объемом финансирования 1,053 млрд рублей;

в 2021 году – 32 объекта с общим объемом финансирования 5,205 млрд рублей;

в 2022 году -  обеспечен ввод 42 объектов с общим объемом финансирования 7,181 млрд рублей.

в 2023 году – планируется 46 объектов, объем финансирования 16,5 млрд рублей.

Все эти вопросы требуют системной работы с привлечением всех задействованных ведомств, в ведении которых находятся объекты капитального строительства, а также своевременного реагирования и безотлагательного принятия управленческих решений.

Для этого по поручению Главы Республики, создается координационный штаб по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов на территории Республики Дагестан в рамках реализации национальных проектов и государственных программ.

Штаб будет осуществлять:

- предварительный отбор проектов, их типизацию, методологическое сопровождение, рассмотрение исходно-разрешительной, проектной документации;

- далее отбор проектов для участия в нацпроектах и госпрограммах на основании предварительно одобренного пакета исходно-разрешительной документации;

- мониторинг всех этапов реализации проекта, анализ фактических данных, выявление отклонений от целей реализации проекта, прогнозирование последствий сложившейся ситуации, обоснование необходимости принятия последующих корректирующих управленческих решений;

-  разработка и принятие антикризисных мер.

Опыт эффективного функционирования аналогичных координационных коллегиальных органов уже имеется в ряде регионов и на федеральном уровне.

Соответствующий проект уже внесен на согласование и утверждение в установленном порядке.