О кассовом исполнении национальных и федеральных проектов в рамках лимитов 2022-2024 годов по итогам первого полугодия.

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы с заинтересованными органами исполнительной власти паспорта; на 31 декабря 2021 года заключены 
 соглашения между Правительством Республики Дагестан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, направленных на реализацию в республике мероприятий федеральных проектов национального проекта «Жилье и городская среда».

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2022 году задействовано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Заключено 133 из 135 запланированных контрактов на 2022 год.

Бюджет проектов составляет:

всего – 2 705,54 млн рублей, в том числе:

2476,63 млн рублей – средства федерального бюджета;

24,21 млн рублей – средства республиканского бюджета;

204,7 млн рублей – иные источники.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Дагестан в 2022 году предусмотрено благоустройство 179 территорий (117 общественных и 62 дворовых) в 47 муниципальных образований Республики Дагестан, на общую сумму 906,648 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 897,582 млн. рублей; республиканский – 9,066 млн. рублей.

Вместе с тем средства иных источников финансирования (местных бюджетов) составляют 191,305 млн. рублей в соответствии с заключенными соглашениями.

Заключены 120 из 120 запланированных на 2022 год контрактов (100%) по 62 дворовым и 117 общественным территориям на общую сумму 1090,045 рублей.

По состоянию на 1 июля 2022 года, профинансировано на сумму 461,754 млн рублей, кассовое исполнение – 370,405 млн руб. (80,2% от профинансированных средств).

Рисков не достижения установленных показателей нет.

В 2021 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды назван проект: «Общественная территория «Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от 
ул. Горького до Городского сада по ул. Ленина) г. Буйнакск».

Бюджет проекта составил 93,5 млн рублей, в том числе: грант из федерального бюджета - 80,0 млн рублей; муниципального бюджета - 13,50 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 35,0 млн рублей.

Кассовое исполнение – 19,15 млн руб. (20,49 % от профинансированных средств).

Готовность объекта составляет около 10%.

Региональный проект

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Республике Дагестан»

Республиканская адресная программа переселения граждан и аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах, утверждённая Постановлением Правительства РД от 19 марта 2019 г. № 66 далее – Постановление Правительства), входящая в состав национального проекта «Жилье и городская среда» (далее – программа переселения).

Кассовое исполнение в 2022 году составляет 21 473 000 руб.

По состоянию на 6 июля 2022 года в рамках досрочного завершения программы переселения, не расселёнными остаются 5 семей (17 чел.) в г. Махачкале.

Из 5 (не расселенных) семей осталось заключить соглашения с 2 семьями на выкуп жилых помещений, по которым администрацией г. Махачкалы поданы исковые заявления в суд в связи с отказом от расселения собственников аварийных помещений;

по 2 соглашениям заключены контракты на основании решения суда об изъятии объекта недвижимости путем выкупа;

по 1 соглашению администрацией г. Махачкалы подано исковое заявления в суд в связи отказом от предоставления банковских реквизитов.

27 июня 2022 года Республикой Дагестан направлен запрос на финансирование по двум заключенным контрактам на сумму средств федерального бюджета 572 317, 39 руб. который находится на рассмотрении в Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства.

Программа переселения завершена досрочно, до 31.12.2021года, следовательно, мероприятия 2022 года исполнены.

О кассовом исполнении по итогам за первое полугодие 2022 года по межбюджетным трансфертам капитального характера в рамках федеральных проектов и проблемных вопросах по реализации объектов капитального строительства

ФП «Чистая вода»

В целях реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году между Минстроем России и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан в размере 1 383, 66 млн. рублей на строительство 8 объектов водоснабжения, из них 5 объектов–перешедшие из 2021 года, 3 объекта вновь начинаемые:

1. Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск. Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» (переходящий на 2023 год);

2. Водоснабжение г. Южно-Сухокумск;

3. Водоснабжение с. Карата Ахвахского района;

4. Реконструкция систем водоснабжения г. Кизляра;

5. Реконструкция межпоселкового водовода «Верхнее Казанище-Бетаул Кырлар» (диаметром 500 мм), Буйнакский район (объект 2021 года);

6. Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт;

7. Строительство водопроводных очистных сооружений с. Хунзах Хунзахского района;

8. Водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района.

В настоящее время заключены все контракты, предусмотренные на 2022 г. на сумму 2 521, 344 млн. рублей с учетом лимитов 2023 г. (объект Чиркей-Буйнакск) и ведутся строительно-монтажные работы.

Из предусмотренных средств на 2022 г. (1 397, 661 млн. рублей) сумма законтрактованных средств с учетом строительного контроля составляет – 1 383, 621 млн. рублей, экономия составляет – 14,04 млн. рублей.

По состоянию на 05 июля 2022 года профинансировано 1351,91 млн. рублей, кассовое исполнение составляет 677,69 млн. рублей или 50,1 % от общего объема профинансированных средств, из них 525,98 млн. рублей авансовые платежи по трем вновь начинаемым объектам, в том числе:

по объекту «Водоснабжение городского округа город Южно-Сухокумск РД» авансовый платеж составляет – 35,35 млн. рублей;

по объекту «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района» авансовый платеж составляет – 50,7 млн. рублей;

по объекту «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакска Республики Дагестан. Строительство водовода Чиркей-Буйнакск» в соответствии с заключенным контрактом на 2022-2023 гг. авансовый платеж составляет – 439,93 млн. рублей.

По объектам «Реконструкция межпоселкового водовода «Верхнее Казанище-Бетаул Кырлар» (диаметром 500 мм), Буйнакский район», «Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт» и «Строительство водопроводных очистных сооружений с. Хунзах Хунзахского района», строительная готовность составляет 95-98 %.

По объекту «Реконструкция систем водоснабжения г. Кизляра» полностью завершены СМР и 30.06.2022 г. введен в эксплуатацию.

«О ходе реализации субъектами Российской Федерации проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, инфраструктурных облигаций и проектов за счет средств ФНБ».

ИБК.

В рамках механизмов инфраструктурное меню для Республики Дагестан определен размер бюджетного кредита – 10 524,531 млн. рублей.

За счет указанных средств предусмотрены мероприятия по проектированию и строительству магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск с возможностью последующего обеспечения водой г. Избербаш и попутных населенных пунктов.

Минстроем России и Минфином России в январе 2022 г. заключены с Правительством Республики Дагестан соглашения о предоставлении бюджету Республики Дагестан из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных кредитов, в соответствии с которыми на 2022 год предусмотрены средства в объеме – 3,22 млрд. рублей, а в 2023 г. – 7,3 млрд. рублей.

Распоряжением Правительства РД от 25 апреля 2022 г. № 117-р единственным поставщиком по объекту: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск» определено ООО «Современные системы реновации» г. Москва (ООО «ССР»)

Государственный контракт на разработку ПСД и выполнение СМР заключен с ООО «ССР» от 06.05.2022 г. № СМР-ЧМК/2022.

В рамках заключенного контракта в настоящее время выполнены:

- предпроектные мероприятия (выбор варианта прохождения трассы водовода),

- определение окончательной трассы прохождения линейного объекта,

- определение параметров линейного объекта,

- разработка технико-экономического обоснования,

- определение государственных пунктов геодезической разбивочной основы (ГРО).

На текущий период начаты работы по проведение инженерных изысканий, закрепление на местности пунктов геодезической разбивочной основы и сбор исходно-разрешительной документации.

Вместе с тем, в целях обеспечения кассового освоения средств, предусмотренных на текущий год, параллельно с разработкой проектной документации планируется проведение подготовительных работ по СМР, применяя принцип стадийного получения положительной заключения экспертизы на проектную документацию.

По состоянию на 05 июля 2022 года до бюджета Республики Дагестан доведены средства в размере 170,0 млн. рублей.

При этом, в соответствии с заключенным контрактом предусмотрено авансирование части стоимости работ в размере 2% от цены контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств текущего года, что составляет 207,01 млн. рублей.

Для выплаты аванса дополнительно необходимы финансовые средства вразмере – 37,01 млн. рублей.

В июле 2022 г. необходимо в соответствии с графиком производства работ произвести оплату части аванса в размере 207 010 620,00 рублей, а в ноябре 2022 г.  оплату проектно-сметной документации и части аванса в размере 3 012 989 380,00 рубля.

Учитывая данные факторы ежемесячный план кассового освоения подготовлен для корректировки.

ИБК Карабудахкентский район

Республике Дагестан на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на 2024-2025 годы предусмотрен лимит бюджетного кредита в размере 3млрд 645млн 848 тыс. рублей.

В рамках предусмотренного лимита Республикой Дагестан представлена заявка, которая одобрена на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 23.06.2022 года в размере 3 600,0 млн рублей на реализацию 3-х инвестиционных проектов: «Строительство нового МКР «Бекенез» в с. Агачаул Карабудахкентского района», «Строительство коттеджного поселка по технологии  легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) в селении Карабудахкент Карабудахкентского района», «Строительство туристическо-рекреационного комплекса «Волна» Карабудахкентского района».

Данные проекты потребует инвестиций в размере 33,6 млрд рублей, из которых 3,6 млрд рублей составит инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) и 30 млрд рублей внебюджетные источники.

ФНБ

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, Республике Дагестан в соответствии с протоколом Президиума (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 03.03.2022 г. № 5 определен размер лимита заемных средств на финансовое обеспечение реализации проектов ЖКХ – 2 964, 93 млн. рублей.

Заявка от Республики Дагестан, включающая 4 объекта (3-теплоснабжения и 1–водоотведения), расположенных в 3-х городских округов (города: Дагестанские Огни, Кизилюрт, Хасавюрт) на лимит займа 2 964, 93 млн. рублей 27.06.2022 г. направлена в адрес ГК– Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Также информация об указанных объектах размещена в портале АИС «Реформа ЖКХ».

В качестве получателя средств будет выступать непубличное акционерное общество «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения».

Реализации программы «Стимул».

В связи с отсутствием заявок от муниципальных образований, подкрепленных наличием проектной документации на строительство ОКС и заключений государственной экспертизы (одно из основных требований для участия в данной программе), участие Республики Дагестан в 2022 году в мероприятиях по стимулированию развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (программа «Стимул») не представилось возможным.

Соответственно, финансирование в рамках программы «Стимул» (федерального проекта «Жилье») и строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 2022 году не предусмотрено.

Министерство транспорта и дорожного представило информацию о кассовом освоении средств федерального бюджета, предусмотренных в 2022 году бюджету Республики Дагестан на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Всего предусмотрено - 1 211,4 млн руб. в рамках 4 соглашений.

Предусмотрено в соответствии с графиком финансирования,

согласованной с ФДА

на период январь – июнь - 545,2 млн руб.

Кассовое исполнение - 545,2 млн руб. Это 45% от годового бюджета

и 100% от лимита на январь – июнь.

Контрактация всех средств федерального бюджета завершена в 2021 году.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»:

- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта № 108-17-2022036 от 21.12.2021г. в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» на реконструкцию улично-дорожной сети г. Дербента. Планируемый к достижению показатель - приведение в нормативное состояние 6,07 км улично-дорожной сети.

Заказчик - администрация г. Дербента.

Бюджет	- 205,2 млн руб.

Кассовое исполнение - 129,0 млн руб. (63%)

- Соглашение о предоставлении субсидии №108-09-2022-100 от 22.12.2021г. в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений Республики Дагестан. Планируемый к достижению показатель - приведение в нормативное состояние 114,9 пог. м. мостов Республики Дагестан.

Заказчик - ГКУ «Дагестанавтодор».

Бюджет	- 482,5 млн руб. (кроме того, 25,4 млн руб. из РБ)

Кассовое исполнение - 323,6 млн руб. (67,1%)

- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта № 108-17-2022066 от 22.12.2021г. в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской городской агломерации (срок ввода в эксплуатацию - 01.11.2024). Планируемый к достижению показатель - внедрение 1 ед. интеллектуальной транспортной системы до 01.11.2024г. В соответствии с заявкой на перечисление ПОФР все средства 2022 г. планируется освоить в сентябре текущего года.

Заказчик - администрация г. Махачкалы.

Бюджет	- 142,3 млн руб.

Кассовое исполнение -	3,9 млн руб. (2,7%)

Вне рамок национального проекта «Безопасные качественные дороги»:

- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта № 108-17-2022116 от 25.12.2021г. для осуществления дорожной деятельности в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Заказчик - ГКУ «Дагестанавтодор».

Бюджет	- 381,4 млн руб.

Кассовое исполнение - 88,4 млн руб. (23,2%)