Информация

о ходе реализации Указа  Президента  Российской Федерации

от 7 мая 2012 года № 600 на территории Республики Дагестан

(на 15.04.2017г.)

В целях реализации Указа Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 в Республике Дагестан приняты: постановление Правительства РД от 26.12.2012г. № 463 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; постановление Правительства РД от 22.12.2014г. № 661 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан"», содержащий  перечень основных мероприятий и положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Правительством Республики Дагестан подписано трёхстороннее соглашение от 29 июля 2014 года №09/8104-14 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» об обеспечении строительства жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения.

Между ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и ОАО «Дагестанское агентство по ипотечному кредитованию» подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 20 апреля 2015 г. №09/4626-15.

Подпункт «а» пункта 2.

разработать порядок бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, предусмотрев при этом ограничение продажной цены на такое жилье:

- Порядок бесплатного предоставления земельных участков для строительства жилья экономического класса, с ограничением его продажной цены, разработан в составе статьи 16.6 Федерального Закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ. (Статья 16.6 введена Федеральным законом от 10.07.2012г. №118-ФЗ).

Принят Закон РД от 17 июня 2013 года № 33 «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения указанных граждан в эти списки».

Принят Закон Республики Дагестан от 19 марта 2014 г. №18 «О передаче земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, жилищно-строительным кооперативам».

разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе:

Принят Закон РД «О внесении изменений в статью 32.2 Закона Республики Дагестан "О земле"» от 12 февраля 2013 года № 8, которым определен Порядок бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), земельных участков, находящихся в собственности Республики Дагестан или муниципальной собственности.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600, Правительством РД издано распоряжение от 26 июня 2013 года № 187-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей».

В рамках реализации комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, органами местного самоуправления бесплатно предоставлены 13024 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: в 2012 году – 3470 участков; в 2013 году – 2168 участков; в 2014 году – 2435 участков; в 2015 году – 3218 участков; в 2016 г. – 1332 участков и в первом квартале 2017 года – 401 участок.

Количество многодетных семей, изъявивших желание получить бесплатно земельный участок по состоянию на 31.03.2017 г.  –  5556 ед. (предварительная информация, обновляется ежеквартально).

Ведется постоянный мониторинг бесплатного предоставления земельных участков ОМСУ гражданам, имеющим трех и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (путем предоставления земельного участка) и вставших на учет.

Приняты решения Правительства Республики Дагестан о переводе земель из иных категорий в категорию земель населенных пунктов для целей жилищного строительства общей площадью более 5 тыс. га.

Подпункт «б» пункта 2.

обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), создание ипотечно-накопительной системы, предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета, высвобождающихся после завершения строительства олимпийских объектов в г. Сочи, объектов, предназначенных для проведения форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в г. Владивостоке, а также после завершения программы обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации:

В рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» реализуется мероприятие по оказанию мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на оплату части процентов по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным с целью приобретения (строительства) жилого помещения.

По данным Банка России с начала 2017 года (за январь-февраль 2017 года) в республике выдано 300 ипотечных кредитов на сумму 563,8 млн. рублей.

Важное значение для развития доступной жилищной ипотеки имеет государственная поддержка молодых и многодетных семей, работников бюджетной сферы, инвалидов, воинов – афганцев и т.д. (всего 18 категорий граждан) в форме компенсации части расходов по оплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом.

В целях реализации этой поддержки Законом Республики Дагестан от 26 декабря 2016 года № 74 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в республиканском бюджете РД на 2017 год предусмотрены средства на социальные выплаты в размере 20,0 млн. руб. По состоянию на 18.04.2017г. на вышеуказанные цели профинансированы средства в размере 7,280 млн. руб., из которых выплачено 1,278 млн. руб.

При этом софинансирование данной программы за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 22 декабря 2014 г. № 661 «Об утверждении государственной программы РД «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» Минстроем РД осуществляются полномочия по предоставлению учителям общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, зарегистрированными по месту жительства на территории Республики Дагестан, социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) по ипотечным жилищным кредитам. В связи с утратой силы постановления Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1177 реализация указанного мероприятия приостановлена.

разработать комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, предусмотрев компенсационные меры для одиноких пенсионеров, проживающих в квартире не менее 10 лет:

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)» Минстроем РД, как уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан, в 2014 г. была проведена соответствующая подготовительная работа по установлению социальной нормы в республике и был подготовлен проект нормативного правового акта по данному вопросу.

Однако, по итогам совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 30 января 2014 г. (поручение № ДМ-П9-2пр от 30.01.2014 г.), принято решение о целесообразности предоставления субъектам Российской Федерации права принятия решения о введении социальной нормы потребления электрической энергии.

Введение в Республике Дагестан расчетов за потребленную электрическую энергию с применением социальной нормы приведет к значительному росту тарифов на электрическую энергию сверх социальной нормы, по отношению к тарифам, установленным для населения в пределах социальной нормы.

Внедрение такого механизма, в свою очередь, приведет к увеличению расходов более 30 процентов населения на оплату коммунальных услуг, что может привести к появлению социальной напряженности среди населения и будет способствовать дальнейшему росту задолженности за коммунальные услуги в целом по Республике Дагестан.

Аналогичного мнения придерживались также Агентство по энергетике Республики Дагестан и Республиканская служба по тарифам Республики Дагестана.

С учетом изложенного и складывающегося негативного социального «фона» при введении социальной нормы потребления электрической энергии, в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. направлено письмо за подписью Главы Республики Дагестан Абдулатипова Р.Г. о нецелесообразности применения данного механизма в Республике Дагестан и  предоставлении субъектам Российской Федерации права самим самостоятельно принимать решение о целесообразности, механизме и сроках перехода на расчеты за коммунальные услуги, в том числе и по электроснабжению, с применением социальной нормы с учетом региональных особенностей.

Учитывая отмеченное, в Республике Дагестан социальная норма на коммунальные услуги, в том числе и на электроснабжение, не установлена.

Подпункт «в» пункта 2.

принять меры:

по упрощению порядка изъятия органом государственной власти Российской Федерации или органом местного самоуправления у государственного (муниципального) учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия земельных участков, не используемых или используемых неэффективно, для последующего вовлечения их в экономический оборот (прежде всего в целях жилищного строительства), в том числе путем передачи изъятых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в собственность Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства:

Упрощенный (внесудебный) порядок изъятия земельных участков, предоставленных государственному или муниципальному учреждению, казенному предприятию за исключением земельных участков, предоставленных государственным академиям наук, а также созданным ими и подведомственным им учреждениям, был установлен Федеральным законом от 07 июня 2013 года №123-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1 января 2014 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. № 821 «Об утверждении Правил принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решения об изъятии земельного участка, предоставленного государственному или муниципальному учреждению, казенному предприятию (за исключением государственных академий наук, созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им учреждений, при его ненадлежащем использовании».

по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях:

Контрольным управлением Президента Российской Федерации поручение снято с контроля (письмо Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 2596п-П9.

Подпункт «г» пункта 2.

разработать государственную программу обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, предусматривающую строительство жилья экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к крупным городам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, предоставленных государственным организациям:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Принято постановление Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 661 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» (далее - Программа).

Программа направлена на осуществление государственной политики в жилищной сфере в рамках следующих приоритетов:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;

- повышение сейсмобезопасности жилых домов;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации;

- развитие рынка арендного жилья;

- создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Дагестан;

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда.

Основными целевыми индикаторами Программы являются удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношение к общей площади жилищного фонда, коэффициент доступности жилья, объем ликвидируемого аварийного жилья, доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей и количество отремонтированных многоквартирных домов, ввод жилья в арендных многоквартирных домах.

Прерогатива жилищного строительства, как одного из важнейших социальных задач нашло отражение в программе «Жилье для российской семьи» в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Согласно приказу Минстроя России (от 18 июня 2014 года № 321) Республика Дагестан включена в перечень субъектов Российской Федерации – участников программы «Жилье для российской семьи».

При реализации указанной программы в республике необходимо ввести в эксплуатацию до 31-го декабря 2017 года 1207,572 тыс.кв. метров жилья эконом-класса. Отобраны земельные участки, находящиеся в федеральной собственности и в частной собственности, общей площадью 120,35 га, в том числе:

- 13,4 га. Проект жилого комплекса «Восточный», г. Махачкала, участки по пр. Насрутдинова, (заявленный объем жилья эконом-класса – 248,0 тыс.кв.м.);

- 1,5 га. Проект многоэтажной жилой застройки территории жилого комплекса «Мечта», г. Махачкала, Северная промзона, район поста ГАИ, (заявленный объем жилья эконом-класса – 40,0 тыс.кв.м.);

- 20,0 га. Проект жилого квартала в   районе Аэродрома  ДОСААФ в г. Махачкала (заявленный объем жилья эконом-класса – 252,0 тыс.кв.м.);

- 2,7 га. Проект жилого комплекса по адресу: г. Махачкала, в районе Учхоза, (заявленный объем жилья эконом-класса – 32,9 тыс.кв.м.);

- 0,5509 га. Проект жилого комплекса по адресу: г. Махачкала, пр. Аметхана-Султана, (заявленный объем жилья эконом-класса – 10,2 тыс.кв.м.);

- 1 га. Проект жилого комплекса по адресу: г. Махачкала, в районе Юго-Восточной промзоны, (заявленный объем жилья эконом-класса – 21,328 тыс.кв.м.);

- 0,932 га. Проект жилого комплекса по адресу: г. Махачкала, в районе Юго-Восточной промзоны, в районе ДСК, (заявленный объем жилья эконом-класса – 13,144 тыс.кв.м.);

- 50,2715 га. Проект жилого комплекса по адресу: г. Махачкала, пр. Петра 1 в районе Ипподрома, (заявленный объем жилья эконом-класса – 230 тыс.кв.м.);

- 30,0 га. Проект жилого комплекса по адресу: г. Махачкала, пр. А.Акушинского, в районе «Учхоза» уч. А.ЗУ1, ЗУ3, (заявленный объем жилья эконом-класса – 360 тыс.кв.м.).

Правительством Республики Дагестан подписано соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», согласно которому последним финансируется выкуп объектов инженерно-технического обеспечения совокупно в сферах электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, построенных в рамках Программы.

Предельный объем финансирования выкупа объектов инженерно-технического обеспечения, построенных в рамках программы, не может превышать 4 тыс. рублей в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья экономического класса, подлежащего строительству (построенного) в рамках программы и определён Соглашением в размере  3,4 млрд. руб.

Построенное в рамках данной программы жильё будет стоить не более 35 тыс. рублей за 1 кв. м, и приобрести это жильё смогут отдельные категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не имеющие возможности сегодня приобрести такое жильё по рыночным ценам. Это молодые семьи, молодые учёные, специалисты соцсферы, врачи, учителя, инженеры, работники оборонно-промышленного комплекса и др.

По условиям Соглашения Застройщик обязуется принять участие в создании муниципального жилищного фонда для предоставления жилья гражданам по договорам социального найма.

Во исполнение пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 декабря 2008 года № 466 «Об утверждении формы перечня земельных участков, направляемого органами государственной власти субъектов Российской Федерации в федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, и состава документов, прилагаемых к нему», Минстроем РД был направлен пакет необходимых документов по находящемуся в федеральной собственности земельному участку: г. Махачкала, просп. А.Акушинского, район «Учхоза», уч.А.ЗУ1, ЗУЗ   кадастровый номер - 05:40:000025:1920, общей площадью 30 (га.) для представления в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства за подписью Председателя Правительства Республики Дагестан Гамидова А.М.

По предложению Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства об использовании земельного участка, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности (местоположение: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А.Акушинского, в районе «Учхоза», ул. А.ЗУ1, ЗУ3 (кадастровый номер: 05:40:000020:1920)) в результате заочного голосования Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации принято единогласное решение о передаче органам государственной власти Республики Дагестан осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению находящегося в федеральной собственности вышеуказанного земельного участка (протокол от 18.11.2015 г. № 10).

Пунктом 7 части 1 статьи 13 и пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи  14 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ предусматривается передача органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности, для предоставления земельных участков в целях жилищного строительства в собственность, аренду или безвозмездное пользование в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации только в случае выполнения следующих условий:

1) такой земельный участок расположен на территории городского округа, в отношении которой утвержден генеральный план, либо на межселенной территории, в отношении которой утверждена схема территориального планирования муниципального района;

2) такой земельный участок расположен на территории, в отношении которой утверждены правила землепользования и застройки;

3) органом местного самоуправления муниципального образования (органом государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения), в границах которого расположен такой земельный участок, утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Подготовлены и направлены в Правительство РД предложения по финансированию обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой следующих проектов жилищного строительства.

- На юге республики ОАО «Дагюгстрой» строится более 100 тыс. квадратных метров доступного жилья экономического класса МКР «Южный». Правительством Республики Дагестан на строительство коммунальной инфраструктуры МКР «Южный» из республиканского бюджета РД Дербентскому району выделены средства в размере 40 млн. рублей.

- В новых МКР г.Каспийска будут построены 180 многоквартирных домов эконом-класса общей площадью 1090000 м2 жилья, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к такому жилью по качеству и ценовому диапазону. Также, в указанных микрорайонах планируется строительство арендного жилья некоммерческого найма.

Ввод в эксплуатацию жилья в 2012-2015 годах (факт), тыс. кв. метров:

2012 год –1435,9; 2013 год – 1536,4; 2014 год – 1647,7; 2015 год – 1809,8; 2016 год – 1862,0; 2017 год – 1865 (прогноз).

В целях снижения стоимости 1 кв. метра жилья, помимо увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, будут реализованы мероприятия по снижению себестоимости строительной продукции, вводу мощностей стройиндустрии, стимулированию использования типовой проектной документации на объектах капитального строительства.

разработать план мероприятий по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства строительных материалов:

В целях внедрения в Республике Дагестан Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации распоряжением Правительства РД от 07.10.2015 г. № 404-р утвержден План мероприятий ("дорожная карта") «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Республике Дагестан на 2015-2016 годы».

Планом мероприятий предусмотрен мониторинг сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, внедрение и развитие института саморегулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях повышения эффективности предоставления услуг ЖКХ.

обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов:

Для создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций, в целях модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства принято постановление Правительства Республики Дагестан от 13 февраля 2013г. № 20 «О мерах по развитию системы управления коммунальным комплексом с использованием механизмов государственно-частного партнерства».

Утверждены планы мероприятий и графики передачи объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в концессию и долгосрочную аренду.

Минстроем РД и уполномоченными органами местного самоуправления Республики Дагестан в установленном порядке проведены мероприятия по оценке эффективности управления государственными и муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере коммунального комплекса республики.

По результатам проведенной оценки, из 32 муниципальных унитарных предприятий ЖКХ, из которых признаны неэффективными - 16. Также проведены мероприятия по трансформации действующих договоров аренды объектов коммунального комплекса муниципальных образований Республики Дагестан в концессионные соглашения.

В ходе их реализации заключены 8 концессионных соглашений (в г.г. Каспийск-2, Сухокумск-1, Кизилюрт-3, Буйнакск-2)  в отношении объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в соответствии с которыми переданы в управление частным операторам 220 км – канализационных сетей, 345 км - водопроводных, 16 км - тепловых, 22 ед. насосных станций водоснабжения и канализации, по 1- ой ед. очистных сооружений водоснабжения и канализации и 1 котельная.

Объем инвестиций концессионеров в развитие и модернизацию указанных объектов по заключенным концессионным соглашениям составляет 83,3 млн. руб.

Результаты концессий показывают, что по сравнению с началом 2016 г., аварийность в теплоснабжении снизилась на 2%, потери – на 1%, в водоснабжении, соответственно – на 6% и на 4%.

Показатель доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 2016 год составил 3 %.

В соответствии с Требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502, во всех 10-ти городских округах и 101-ом городском и сельском поселении Республики Дагестан разработаны и утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР), что составляет 57,5 % от общего числа городских округов и поселений муниципальных районов республики, где разработаны генеральные планы.

В 82-х сельских поселениях работы по разработке ПКР продолжаются.

В соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 134-х сельских поселениях представительными органами местного самоуправления приняты решения об отсутствии необходимости разработки генеральных планов поселений, в связи с чем разработка ПКР в указанных поселениях не предусмотрена.

Во всех 10-ти городских округах, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154, разработаны и утверждены схемы теплоснабжения.

В сельских поселениях, ввиду отсутствия источников тепловой энергии, теплопотребляющих установок и котельных, технологически соединенных тепловыми сетями, т.е. систем теплоснабжения, в соответствии с п. 14 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимость разработки схем теплоснабжения отсутствует.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены во всех 10-ти городских округах и 461-м городском и сельском поселении, что составляет 81 % от общего количества поселений и городских округов, в которых должны быть разработаны схемы.

Администрациями 111-ти сельских поселений проводятся подготовительные мероприятия для разработки схем водоснабжения и водоотведения (определение источников финансирования и разработчиков схем).

Из 1838 государственных и (или) муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территориях муниципальных образований Республики Дагестан, в собственность зарегистрировано 1075 объектов (58 %).

Межведомственной комиссией, образованной распоряжением Правительства Республики Дагестан от 02.04.2013г. № 66-р выявлены бесхозяйные объекты электроснабжения (305 трансформаторных подстанций и 636 км линий электропередач), расположенные на территориях муниципальных районов республики. В настоящее время проводятся мероприятия по регистрации на них прав собственности, для дальнейшей передачи объектов, в соответствии с Дорожной картой по консолидации электросетевого комплекса Республики Дагестан, в республиканскую собственность.

Кроме того, администрациями муниципальных образований республики выявлено 37 бесхозяйных объектов электроснабжения (ВЛ 0,4 - 6 кВ и трансформаторные подстанции), 6 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, 12,8 км газопроводов низкого давления. Объекты приняты на учет и проводятся мероприятия по регистрации на них прав муниципальной собственности.

Работа в данном направлении продолжается.

На территориях 10-ти городских округов и 706-ти сельских поселений республики разработаны и утверждены в установленном порядке правила благоустройства.

В целях обеспечения населения Республики Дагестан питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности и обеспечения конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг, Минстроем РД разработана и постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014г. № 661 утверждена подпрограмма «Чистая вода» на 2014-2017 годы».

Также, в целях улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 1451 утверждены Правила предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (далее – Фонд).

Для получения финансовой поддержки за счет средств Фонда, распоряжением Правительством Республики Дагестан от 9 августа 2016 года № 326-р утвержден План по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с общим объемом финансирования 3220436,22 тыс. рублей, в том числе средства Фонда – 1932261,73 тыс. рублей, средства инвесторов – 644087,24 тыс. рублей и республиканского бюджета РД – 644087,24 тыс. рублей.

Указанным Планом мероприятий планируется строительство и модернизация 43 объектов коммунальной инфраструктуры в городах Каспийск, Хасавюрт, Кизилюрт, Южно-Сухокумск и Казбековском, Унцукульском, Хунзахском, Шамильском, Кизилюртовском, Сулейман-Стальском, Карабудахкентском, Лакском, Гунибском, Левашинском, Кайтагском районах и Бежтинском участке.

В настоящее время, Минстроем РД совместно с муниципальными образованиями ведется работа по подготовке необходимых документов для формирования заявки Республики Дагестан и представления ее в Фонд.

В ноябре 2015 года Республиканской службой по тарифам РД утверждены долгосрочные тарифы на период 2016-2018 годы на коммунальные ресурсы, а также определены их величины в зависимости от качества и надежности.

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 27.06.2014г. № ДК-П9-127пр по вопросам функционирования сферы ЖКХ и Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова от 22.07.2014г. № 16/2-15 «О ходе модернизации жилищно-коммунального хозяйства в Республике Дагестан (проблемы и перспективы)», Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан разработан и распоряжением Правительства Республики Дагестан от 23.12.2014г. № 403-р утвержден «Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан на 2014 – 2017 годы» (далее – Комплекс мер).

Комплексом мер также предусмотрена разработка нормативных правовых актов, как на уровне исполнительной власти Республики Дагестан, так и на уровне муниципальных образований республики и, необходимые при этом, ведомственные акты министерств и ведомств. Определены индикаторы, которые должны быть достигнуты при реализации указанных мероприятий.

разработать исчерпывающий перечень установленных на федеральном уровне административных процедур в сфере жилищного строительства, а также порядок согласования дополнительных процедур, установленных субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими компаниями:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» утверждены:

исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства;

правила внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства;

правила ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства.

Распоряжениями Правительства Республики Дагестан образованы  межведомственная комиссия по контролю над соблюдением органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями правил установления тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, выдачи технических условий, заключения и использования публичных договоров о подключении к сетям коммунальной инфраструктуры и экспертно-аналитическая группа для рассмотрения спорных вопросов между застройщиками и поставщиками коммунальных услуг.

Подпункт «д» пункта 2.

обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода:

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 13.03.2013г. №47-р образована Рабочая группа для выработки комплекса мер по формированию рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Механизм реализации основных мероприятий по развитию рынка доступного арендного жилья предусмотрен в подпрограмме «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма на 2015-2018 годы» в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 661.

Мероприятиями Программы предусмотрено создание до 2018 года арендного жилищного фонда общей площадью 12 тыс. квадратных метров.

Как показывают результаты проведенного мониторинга большинство администраций городских округов сообщают об отсутствии потребности в арендном жилищном фонде (г.Хасавюрт, г.Избербаш, г.Буйнакск, г.Кизилюрт и др).

Одним из основных проблем в ходе реализации социальных жилищных программ в муниципальных образованиях республики является острый дефицит или же полное отсутствие свободных земельных участков (г.г. Дербент, Даг.Огни, Каспийск, Махачкала и др.).

Для предоставления под строительство арендного жилья социального использования решено использовать земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Дагестан.

Минстроем РД утверждён План мероприятий по разработке нормативных правовых актов, необходимых для формирования рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода (далее - План).

- При подготовке Плана были тщательно проработаны вопросы как по количеству, так и по качеству проектов нормативных правовых актов с учетом рекомендаций Минстроя России, направленных в регионы письмами: от 22.04.2015 г. №11903-АП/07; от 30.04.2015 г. №12891-АЧ/07; от 30.04.2015 г. №12889-АЧ/07; от 10.06.2015 г. №17896-НА/07; от 29.06.2015 г. №19959-НА/07.

Кроме указанных в Плане мероприятий, в администрации городских округов и муниципальных районов направлены рекомендации Минстроя России по разработке муниципальных актов, которые должны быть приняты во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 г. № 217-ФЗ.

Разработаны и направлены для принятия в Правительство Республики Дагестан следующие нормативные правовые акты:

- проект постановления Правительства Республики Дагестан «Об утверждении порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с такого учета»;

- проект постановления Правительства Республики Дагестан «Об определении порядка установления максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования».

Приняты:

постановление Правительства Республики Дагестан от 18 ноября 2015г. № 321 «Об утверждении порядка учета расположенных на территории Республики Дагестан наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства»;

постановление Правительства РД от 27.11.2015г. №331 «Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Дагестан»;

постановление Правительства Республики Дагестан от 9 февраля 2016г. №24 «Об утверждении Порядка определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования»;

Закон Республики Дагестан от 20.06.2016г. №49 «О порядке признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».

По вопросам инвестирования создания арендного жилья на территории Республики Дагестан, в том числе путем приобретения объектов недвижимости, поступивших на баланс ОАО «АИЖК», в Минстрое РД проведено совещание с приглашением руководства Регионального оператора – ОАО «Дагипотека».

Региональному оператору – ОАО «Дагипотека» рекомендовано представить предложения по вопросу приобретения объектов недвижимости поступивших на баланс ОАО «АИЖК».

Некоммерческий жилищный фонд в Республике Дагестан формируется также при выполнении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан».

Подпункт «е» пункта 2.

разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда:

Во исполнение подпункта «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» принято распоряжение Правительства Республики Дагестан от 16 мая 2013 года № 125-р «Об утверждении Плана мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)».

Для реализации мероприятий, предусмотренных указанной Дорожной картой, сформированы республиканские адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах (далее – программы переселения), на основании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которые утверждены постановлениями Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2013 года № 325 и № 326.

По состоянию на 1 января 2017 года в Республике Дагестан завершена реализация этапов 2013-2014, 2014–2015 и 2015–2016 годов программ переселения. На территориях 13 муниципальных образований Республики Дагестан введены в эксплуатацию 89 многоквартирных домов, новое жилье предоставлено 2281 семьям (6985 граждан).

В настоящее время в республике реализуется этап 2016–2017 годов программы переселения, в рамках которого на территориях 5 муниципальных образований Республики Дагестан новое благоустроенное жилье будет предос-тавлено 987 семьям (3 140 граждан), в том числе в г. Южно-Сухокумске –3 семьям (14 граждан), в г. Дагестанские Огни – 44 семьям (123 гражданина),в Тарумовском районе – 8 семьям (23 гражданина), в г. Дербенте – 502 семьям (1 669 граждан), в г. Махачкале – 430 семьям (1 311 граждан).

В г. Южно-Сухокумске в декабре 2016 года приобретены 3 квартиры в уже введенном в эксплуатацию доме, которые предоставлены 3 семьям, в г. Дагестанские Огни ведется строительство одного 8-этажного (44 квартиры) многоквартирного дома, в Тарумовском районе ведется строительство одного 2-этажного (8 квартир) многоквартирного дома.

В г. Дербенте с учетом позиции граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, принято решение о строительстве нового жилья для их переселения (502 квартиры) на месте расположения таких домов (путем их первоначального сноса).

В г. Махачкале из девяти запланированных к строительству многоквартирных домов (430 квартир), один дом введен в эксплуатацию в декабре 2016 года и в настоящее время ведется оформление необходимой документации для предоставления жилья переселяемым гражданам. Одновременно на территории бывшего ипподрома г. Махачкалы ведется строительство жилого комплекса, состоящего из восьми многоквартирных домов разной этажности.

Реализация этапа 2016–2017 годов программы переселения будет завершена в установленный срок – до 1 сентября 2017 года.

По состоянию на 1 марта 2017 года выполнения программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан составляет 116,3 процента.

Подпункт «ж» пункта 2.

обеспечить создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств:

Решением Контрольного управления Президента Российской Федерации исполнение рекомендаций, содержащихся в подпункте «ж» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №600, с контроля снято (письмо Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе от 30.03.2015г. № А73-2371М).

_____________________________________