**Итоги 2020 г.**

**Водоснабжение и водоотведение**

В 2020 Минстрой РД выполнял функции ГРБС по проектированию и строительству 93-х объектов (86-водоснабжения и 7-водоотведения) с объемом финансирования 1 млрд 604 млн 126 тыс. рублей, в т.ч. 190,7 млн. из федерального бюджета.

Минстрой РД участвовал в реализации мероприятий по проектированию строительству объектов водоснабжения и водоотведения в рамках:

1. ФП «Чистая вода»;
2. Госпрограмма РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»;
3. РИП (Республиканская инвестиционная программа РД)

**По итогам 2020 г. завершено строительство и введены в эксплуатацию 10 объектов** (9-объектов водоснабжения и 1- объект водоотведения) на общую сумму – 770,3 млн рублей, в том числе 1 объект в рамках ФП «Чистая вода».

**В результате по построенным системам водоснабжения обеспечивается подача воды в населенные пункты с общей численностью населения более 290 тыс. человек.**

**Также:**

1. Реализованы мероприятия на 100 % в рамках государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» по строительству объекта «Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте» на сумму 189 473,68 тыс. рублей, в т.ч. из ФБ – 180 000,00 тыс. рублей;
2. Разработаны ПСД и получены положительные заключения госэкспертизы по 10-ти объектам водоснабжения. (1.Буглен Буйнакский р-он; 2.Гонода Гунибский р-он; 3.Реконструкция систем водоснабж-я г. Кизляр; 4.Водовод Чикей-Буйнакск, в том числе 6 объектов по ФП «Чистая вода»);
3. Обеспечено заключение соглашения с Минстроем России о финансировании мероприятий в рамках ФП "Чистая вода" в 2021 г. с объемом финансирования 915,06 млн руб., в том числе 905,91 млн руб. из ФБ;
4. Заключены контракты на разработку ПСД по 75 объектам, из которых по 60 уже разработана ПСД (из 60-ти 23 ПСД направлены в госэкспертизу), по 15 объектам завершение разработки ПСД с проведением государственной экспертизы предусмотрено в 2021 г.