|  |  | УТВЕРЖДЕН Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан (протокол от 13 декабря 2018г. №11/7-02) |
| --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

регионального проекта (программы)

«Жилье»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Жилье |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Жилье | Срок начала и окончания | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан В.В. Лемешко |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан М.Д. Баглиев |  |  |
| Администратор регионального проекта | Начальник управления строительного комплекса Минстроя РД Сулейманов Р.А. |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Дагестан | Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 661 |  |  |

2. Цели и показатели регионального проекта

| Увеличение объема жилищного строительства до 15 553,0 тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение объема жилищного строительства | основной | 2000,1 | 2017 | 1150,0 | 2222,0 | 2474,0 | 2373,0 | 2626,0 | 2828,0 | 3030,0 |
| 2. | Объем ввода в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. метров | основной | 550,0 | 01.01.2018 | 260,0 | 777,7 | 865,9 | 830,6 | 919,1 | 989,8 | 1060,5 |
| 3. | Объем ввода жилья, построенного населением, тыс.. кв. метров | основной | 1450,0 | 01.01.2018 | 890,0 | 1444,3 | 1608,1 | 1542,4 | 1706,9 | 1838,2 | 1969,5 |
| 4. | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс. кв. метров | основной | 229,0 | 01.01.2018 | 401,0 | * | * | * | * | * | * |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсного отбора муниципальных образований РД в соответствии с критериями отбора, утвержденных приказом Минстроя РД от 19.06.2018г. №94 | ежегодно начиная с 2018 года | Отбор муниципальных образований, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| 2. | Формирование и представление в Минстрой России заявки Республики Дагестан в целях получения средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | ежегодно начиная с 2018 года | Прохождение процедуры отбора и получение средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| 3. | Обеспечение достижения значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия из федерального бюджета | ежегодно | Обеспечение ввода жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| 4. | Обеспечение применения энергоэффективных и инновационных технологий при строительстве | 31 декабря 2024 года | Актуализированы требования /нормируемые параметры действующих нормативно-технических документов в строительстве, обеспечивающих использование передовых технологий в проектировании и строительстве |
| 5. | Повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья | 2024 год | Разработаны нормативно-технические документы в строительной сфере, содержащие требования /нормируемые параметры, обеспечивающие использование передовых технологий в проектировании и строительстве |
| 6. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 31 декабря 2024 года | Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней |
|  | Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства | 31 декабря 2024 года | Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг лучших региональных практик |
| 7. | Реализация мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению улучшения жилищных условий семей и увеличению объема жилищного строительства. | 31 декабря 2024 года | Предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильем |

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) 2019-2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1. Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 1 288,587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Республики Дагестан)* | 1 224,157 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Дагестан, в т.ч.: | 64,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. | республиканский бюджет Республики Дагестан | 64,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов республиканского бюджета Республики Дагестан) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 1 288,587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Республики Дагестан) |  | 1 224,157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию жилищного строительства на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства на соответствующий финансовый год. Уточнение - ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом.

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Баглиев М.Д. | Министр | Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Лемешко В.В. |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Сулейманов Р.А. | Начальник управления |  |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Гасанов Д.С. | Заместитель начальника управления | Начальник управления Сулейманов Р.А. |  |
| Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гасанов Д.С. | Заместитель начальника управления | Начальник управления Сулейманов Р.А. |  |
| 5. | Участник регионального проекта | Арсланов М.Д. | Начальник отдела | Начальник управления Сулейманов Р.А. |  |
| 6. | Участник регионального проекта | Юсуфов А.А. | Консультант | Начальник управления Сулейманов Р.А. |  |
| 7. | Участник регионального проекта | Гаджиев М.И.З. | Начальник отдела | Начальник управления Сулейманов Р.А. |  |
| Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сулейманов Р.А. | Начальник управления | Министр строительства и ЖКХ РД Баглиев М.Д. |  |
| 8. | Участник регионального проекта | Гасанов Д.С. | Заместитель начальника управления | Начальник управления Сулейманов Р.А. |  |
| 9. | Участник регионального проекта | Гаджиев М.И.З. | Начальник отдела | Начальник управления Сулейманов Р.А. |  |
| Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |  |  |  |  |  |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сулейманов Р.А. | Начальник управления | Министр строительства и ЖКХ РД Баглиев М.Д. |  |
| 11. | Участник регионального проекта | Гасанов Д.С. | Заместитель начальника управления | Начальник управления Сулейманов Р.А. |  |
| 12. | Участник регионального проекта | Гаджиев М.И.З. | Начальник отдела | Начальник управления Сулейманов Р.А. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Жилье»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Формирование заявки Республики Дагестан для участия в отборе субъектов РФ в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен отбор заявок муниципальных образований РД на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 01.04.2019г. | 31.05.2019г. | Сулейманов Р.А. | Протокол совещания | РРП |
| 1.2. | Формирование и представление заявки РД в Минстрой России на участие в отборе на получение субсидии федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 01.06.2019г. | 31.07.2019г. | Сулейманов Р.А. | Участие в отборе на получение субсидии федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | АРП |
| 2 | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключены соглашения на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 15.01.2019г. | 28.02.2019г. | Лемешко В.В. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | КРП |
| 2.2. | Контрольная точка Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 01.01.2019г. | 31.01.2019г. | Баглиев М.Д. | Отчет представлен в Минстрой России | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Жилье»

Показатели регионального проекта по Республике Дагестан

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс. кв. метров *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Дагестан | 229,0 | 01.01.2018 | 401,0 | - | - | - | - | - | - |

***	 Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии 
по стимулированию жилищного строительства на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.